**附件3**

说明：

1.投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

2.本章中带★号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

**采购需求**

|  |
| --- |
| **一、物品参数需求** |
| **序号** | **采购物品名称** | **品牌** | **数量****单位** | **项目要求及物品参数需求** |
| 1 | 明秀校区6、7、8栋学生宿舍墙纸项目 | 方维墙纸北台墙纸 | 裱糊墙纸16200㎡ | 一、服务范围：负责明秀校区6、7、8栋学生宿舍内。二、服务要求1、自签订合同之日起20天内粘贴完成。要求：1.墙纸粘贴需采用环保胶水；2.含简易脚手架等措施费；3.需撕毁原墙面已有旧墙纸；4.克重在120-220g/㎡之间；5.包粘贴；6.粘贴牢固、无空鼓、无气泡。2、内容：明秀校区学生宿舍6、7、8栋宿舍内16200㎡墙壁裱糊墙纸。3、验收合格后墙纸确保两年内不脱落、不起鼓。如发生脱落、起鼓等现象供应商须在4小时内到达现场处理。★4、供应商必须具有营业执照，经营范围：装饰装修、墙纸销售、轻质建筑材料销售。提供：项目实施成员必须是供应商现正式员工，投标文件至少提供3名最近3个月社保证明。三、施工安全1、合同生效之日起，供应商作业人员应自行购买人身意外伤害等保险。2、供应商作业人员必须按照安全操作规程作业，戴好安全帽，落实好所有安全技术措施和确保施工现场做好防护措施后才能进行施工,在服务过程中因中标商原因引起和造成的人员伤亡、财产损失由中标商负全责。 |
| 二、商务需求 |
| 服务期限及地点 | 1、服务期限 ：合同服务期2年（合同签订之日起算）。2、服务地点：广西中医药大学明秀校区。 |
| 付款条件 | 粘贴工作完成并经采购人验收合格后，供应商开具正规发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向供应商支付合同金额的90%款项给供应商，待合同服务期满后1个月内，采购人对项目进行最终验收合格后，凭供应商开具的正规发票付清剩余的10%合同款。若供应商未按时开具发票，采购人有权延迟付款。无质保金、无息。 |
| **三、其他要求** |
|  | **▲1、本项目按服务费用内进行报价，报价必须含以下部分：①采用全包方式即合同金额，包括一切施工设备、车辆作业费、人工费、各种保险费、各项税金等供应商需支出的各种费用。****▲2、营业执照经营范围须有：装饰装修、墙纸销售、轻质建筑材料销售。** |